# AI 金孫決賽暨後續開發整合藍圖

不會洩露長輩秘密的生活助理

產品定義 系統架構 資料契約 模組分工 評測與發布

本文件不取代初賽系統概述或附件六。它把現有文件、資料集、Android 原型與隱私基準整合成一份新的開發依據，供決賽準備與後續產品化共同使用。所有成果、限制與目標均分開標示。

| 文件控制 | 內容 |
| --- | --- |
| 基準日期 | 2026 年 10 月 27 日 |
| 決賽日期 | 2026 年 11 月 7 日 |
| 主要使用者 | 產品、Android、隱私引擎、AI SOP、資料、評測、文件與現場執行成員 |
| 事實來源 | 初賽系統概述、附件六、資服構想筆記、Android 專案、v3 隱私基準、v5 合成原始資料 |
| 版本原則 | 以檔案雜湊、資料契約、政策版本、測試報告與 release manifest 維持可追溯性 |

# 一 執行摘要

AI 金孫的產品目標是讓高齡使用者用語音完成手機任務，同時使雲端 AI 只看見任務所需的最小資訊。系統以任務導向最小揭露為主軸，在 Android 資料來源與 Agent 之間加入本機隱私代理層，將用途、授權、資料新鮮度、資源引用、取消與確認轉成可測試的政策決策。

## 本版確立的六項決策

• 決賽與近期開發只承諾三個核心情境：分享照片、可疑訊息提醒、手機狀態救援。

• AI 負責理解需求與選擇既定 SOP，不直接取得完整手機 Context，也不直接持有真實識別值。

• 識別值使用任務範圍 Token；Mapping Vault、金鑰與真實對照只留在裝置端。

• v5 的 5,184 筆資料是合成原始資料，不是已完成隱私處理的成果；新版衍生資料必須由實際引擎產生。

• 隱私、保真度與可用性分開量測；欄位或位元組縮減率不得當成匿名性或任務成功率。

• 所有模組以 schema、manifest、測試與雜湊交接，使不同成員可以平行開發而不靠口頭同步。

## 近期成功標準

| 層級 | 成功定義 |
| --- | --- |
| 決賽 | 三個核心情境有正常與安全停止路徑；有 v5 衍生輸出與量化報告；六分鐘內可重現 |
| MVP | Android 可將語音任務送入本機政策引擎，產生最小封包並由本機執行或引導 |
| 可擴充版 | 其餘六類任務使用同一契約與政策介面，不複製情境專用資料管線 |
| 研究版 | 在同意、去識別與獨立評測前提下，以真人或新模板資料驗證外推能力 |

# 二 現有基線與不可混用的成果

| 資產 | 已確認內容 | 不得外推 |
| --- | --- | --- |
| Android Collector v0.2 | Android 9 以上；授權、來源選擇、AES-256-GCM、停止、匯出、保留與容量政策；2026-10-27 建置、Lint、JVM 測試成功 | 尚未連接雲端 AI 或新版任務隱私引擎 |
| v5 Synthetic Raw Dataset | 192 環境、5,184 任務、9 類各 576；29 測試通過；固定 seed 可重現 | 不能宣稱已匿名、已執行 PETs、代表真人分布或 Agent 成功率 |
| v3 Privacy Baseline | 1 環境、3 任務、3 筆衍生範例；39 測試通過；具用途與雲端閘門 | 契約只涵蓋三個小型範例，不能套用到 v5 全量 |
| 初賽文件 | 問題、創意、資料來源、PETs 選擇、工程證據與限制已清楚說明 | 不是後續模組介面、開發排程或 release 規範 |

## 目前最重要的缺口

• v5 尚未產生新版 derived_tasks.csv、pairs.json 與 comparison.json。

• Task、Policy、Mapping Vault、Planner Packet 與 Android 執行之間尚未形成單一版本化介面。

• 三個情境缺少同一輸入下 Raw、一般遮蔽與最小揭露的完整比較。

• 缺少保留模板家族的獨立評測，以及 Android 實機完成、澄清與安全停止紀錄。

• 專案根目錄目前未偵測到 Git，發布與回復主要靠檔名，需補 release manifest 與不可變版本。

# 三 產品範圍與使用者需求

## 主要使用者

| 角色 | 需求 | 系統責任 |
| --- | --- | --- |
| 高齡使用者 | 用自然語音完成少步驟任務，知道 AI 正在做什麼 | 大字、簡短確認、可取消、失敗時說明下一步 |
| 家人或照顧者 | 只在授權或高風險時介入，不持續監看私人內容 | 任務範圍通知、最小摘要、可撤銷綁定 |
| 開發與研究者 | 知道每項任務用了哪些資料、為何揭露、是否成功 | 可重現資料、政策版本、稽核與失敗原因 |

## 核心使用者故事

• 作為長輩，我說把剛才那張照片傳給女兒時，系統只詢問必要對象與照片，傳送前讓我再次確認。

• 作為長輩，我選一則可疑訊息時，系統不讀取整個通知歷史，且不把驗證碼或帳號傳給 AI。

• 作為長輩，我說手機是不是壞掉了時，系統先在本機檢查飛航、勿擾、音量與網路，再引導我開啟正確設定。

• 作為使用者，我撤銷同意或取消任務後，系統立即停止並清除該任務的暫時映射。

• 作為評測者，我能從 audit 看到 Required、Accessed、Disclosed、Decision、SOP 與 Result 的完整鏈。

## 明確不在近期範圍

不繞過 Android 權限取得 SMS、Call Log 或其他 App 私有資料；不自動替使用者做金流、醫療或帳號高風險決策；不把 Synthetic Raw Data 說成真人匿名資料；不在未定義鄰接關係、隱私單位與預算前宣稱差分隱私。

# 四 隱私與安全設計原則

| 原則 | 系統規則 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- |
| 目的綁定 | 每項資料都必須對應 task_id、purpose 與 required_by_task | 無目的欄位與額外欄位注入測試 |
| 最小揭露 | 只有 Required Data 白名單可以進入 derived_context | 非必要揭露率與欄位 diff |
| 本機優先 | 可在本機完成的任務不建立雲端封包 | STRICT_LOCAL 與網路中斷測試 |
| 任務範圍假名 | Token 不跨任務穩定重用，Mapping Vault 不外傳 | 跨任務連結與封包掃描 |
| 明確授權 | 目的授權、雲端同意與高風險確認分開 | 缺任一授權的負向案例 |
| 可取消 | 取消優先於規劃與執行，並觸發映射清除 | 排隊事件與取消後動作測試 |
| 可解釋失敗 | 歧義、缺漏、過期、權限不足皆輸出 reason_codes | 失敗分類覆蓋率 |
| 保留限制 | Raw、狀態、映射、稽核各有不同 TTL | 逾時清除與殘留檢查 |

## 威脅模型

| 風險 | 情境 | 主要控制 |
| --- | --- | --- |
| 過度蒐集 | App 有權限便整批讀取或傳送 | 任務白名單、按需讀取、Accessed Data 稽核 |
| 封包外洩 | 姓名、電話、OTP、精確位置進入 AI 請求 | Redaction、Token、禁用值掃描、封包 schema |
| 跨任務連結 | 穩定 Token 讓雲端串連多次行為 | 任務 nonce、短 TTL、完成後清除 |
| Prompt injection | 通知或畫面文字誘導 Agent 越權 | 資料與指令通道分離、SOP 白名單、未知欄位拒絕 |
| 錯誤自動化 | AI 選錯對象或未確認便執行 | 本機還原、對象顯示、二次確認、安全停止 |
| 稽核洩漏 | log 保存原文或真實識別值 | 結構化 reason_codes、稽核最小化、存取與保留政策 |

# 五 目標系統架構

架構採本機資料面、政策控制面、有限 AI 規劃面與本機執行面。每一面以明確 schema 交接，避免 Agent 直接呼叫任意資料來源或 Android 動作。

| 資料面 | 政策控制面 | AI 規劃面 | 執行與稽核面 |
| --- | --- | --- | --- |
| Android APIs Encrypted Raw Store Context Resolver Mapping Vault | Task Interpreter Policy Engine Privacy Transformer Packet Validator | Planner Adapter SOP Selector Clarification No raw identifiers | Local Executor User Confirmation Audit Writer Evaluation Export |

## 模組清單

| 模組 | 責任 | 邊界 |
| --- | --- | --- |
| M1 Task Interpreter | 語音或文字轉成 intent、parameters、risk_class | 不得直接讀取資料來源 |
| M2 Context Resolver | 依 required_data 讀取本機資料與資源引用 | 只讀白名單來源 |
| M3 Policy Engine | 授權、取消、確認、新鮮度、權限與雲端決策 | 輸出 ALLOW ASK LOCAL STOP |
| M4 Privacy Transformer | Minimization、Redaction、Tokenization、Generalization | 輸出可驗證 derived_context |
| M5 Mapping Vault | 真實值與 task token 對照及 TTL | 只在本機可讀 |
| M6 Planner Adapter | 把 derived_context 轉為模型請求並驗證回應 | 未知欄位與自由動作拒絕 |
| M7 SOP Registry | 版本化可執行或可引導的固定流程 | 每個 SOP 有前置條件與確認點 |
| M8 Local Executor | 開啟設定、分享 UI、顯示警示或詢問 | 遵守 Android 平台限制 |
| M9 Audit Evaluation | 串起 Raw Decision Derived SOP Result | 稽核本身不得保存多餘原文 |
| M10 Release Operations | 版本、雜湊、證據包、回復與現場備援 | 只有凍結版本可對外 |

# 六 三層資料模型與生命週期

| 層 | 代表資料 | 存放 | 讀取時機 | 刪除與保留 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 初始化 | 偏好、關係綁定、裝置能力、授權狀態 | 本機加密設定與 Vault | 設定或綁定變更 | 解除綁定、撤銷同意或帳號移除 |
| L2 持續狀態 | 網路、音量、勿擾、通知、畫面、近期媒體 | 按需記憶體或短期加密快照 | 任務解析後，且來源在白名單 | 任務完成後清除；過期不可使用 |
| L3 任務即時 | utterance、選定收件人、照片、訊息、目的地 | task-scoped context | 使用者發起任務與確認 | 完成、取消、逾時或失敗後清除映射 |

## 標準任務紀錄

{
  "task_id": "T0001",
  "environment_id": "ENV0001",
  "intent": "SHARE_PHOTO",
  "purpose": "share_recent_photo",
  "parameters": {"recipient_relation": "daughter", "photo_ref": "PHOTO_003"},
  "required_data": ["recipient_binding", "selected_photo", "share_app_state"],
  "accessed_data": ["contacts", "media_metadata", "visible_apps"],
  "decision": "ALLOW",
  "reason_codes": [],
  "disclosed_data": ["CONTACT_TASK_TOKEN", "PHOTO_TASK_TOKEN", "share_app_ready"],
  "policy_version": "v5-core-1",
  "sop_id": "SHARE_PHOTO_GUIDED",
  "result": null
}

user_id、原始 utterance、真實姓名與電話只在必要的本機流程存在；公開或雲端資料使用環境與任務範圍的假名識別。sensitive_data_count 只能計數已定義欄位，不能代表整體隱私風險。

# 七 模組介面契約

| 介面 | 必要輸入 | 必要輸出 | 錯誤處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| interpretTask | utterance、locale、timestamp | intent、parameters、confidence、risk_class | 低信心輸出 ASK，不猜目標 |
| resolveContext | task、required_data、environment snapshot | local_refs、freshness、availability | 缺漏或過期輸出 reason_codes |
| evaluatePolicy | task、grants、confirmation、context metadata | decision、allowed_fields、ttl、reason_codes | 預設拒絕；取消優先 |
| transformContext | allowed_fields、local_refs、policy | derived_context、mapping_handle、transform_log | 禁用值命中則 STOP |
| planSop | planner_packet | sop_id、parameters、clarification | schema 或白名單外回應拒絕 |
| executeSop | sop_id、mapping_handle、confirmation | status、evidence、failure_reason | 權限不足顯示合法指引 |
| writeAudit | 各階段事件 | 最小化 audit record | 寫入失敗不得影響安全停止 |

## 政策決策優先序

• CANCELLED 立即 STOP 並清除任務對照。

• 缺目的授權或平台能力時 STOP；可由使用者修正時才 ASK。

• 資源缺失、收件人歧義、快照過期或高風險未確認時 ASK。

• STRICT_LOCAL 或可本機完成時 LOCAL，不建立 planner_packet。

• 只有雲端同意、必要資料完整且通過轉換時 ALLOW。

## Planner Packet 最小欄位

{
  "task_id_alias": "TASK_7K2P",
  "intent": "SHARE_PHOTO",
  "facts": {"recipient_ready": true, "photo_ready": true, "share_app_ready": true},
  "allowed_sops": ["SHARE_PHOTO_GUIDED", "ASK_USER", "STOP"],
  "confirmation": "pending"
}

# 八 核心情境一 分享近期照片

| 階段 | 本機處理 | 可揭露內容 | 失敗或停止 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理解 | 辨識 SHARE_PHOTO、recipient_relation、recent_photo | 尚不揭露 | 語意不清則 ASK |
| 解析 | 查關係綁定、近期照片中繼資料、分享 App 狀態 | 尚不揭露 | 無綁定、多位候選、照片缺失或過期 |
| 轉換 | CONTACT 與 PHOTO 建立 task token | ready 狀態、task token、confirmation | 任何真實姓名、電話或 URI 命中即 STOP |
| 規劃 | AI 只在允許 SOP 中選擇 | planner_packet | 回應含自由動作或未知欄位則拒絕 |
| 執行 | 本機還原對象與照片，顯示確認後開啟分享 UI | 不回傳真實值 | 取消、拒絕、App 不可用或權限不足 |

## 驗收案例

• 正常：唯一女兒綁定、照片存在、分享 App 可用、使用者確認後到達分享畫面。

• 歧義：有兩位女兒綁定時只顯示本機候選，不產生雲端收件人識別值。

• 缺漏：近期照片不存在時詢問重新選擇，不自動使用其他照片。

• 取消：取消後清除 token mapping，舊排隊事件不得在新 session 執行。

• 外洩測試：planner_packet 不得含姓名、電話、媒體 URI、檔名或照片像素。

## 後續產品化

短期以 Android Sharesheet 與使用者最後確認完成，避免 Accessibility 自動點擊脆弱且高風險。穩定後才評估特定 App 的深連結或輔助功能，並維持確認與回復路徑。

# 九 核心情境二 可疑訊息提醒

| 階段 | 設計 |
| --- | --- |
| 選取 | 只處理使用者明確選定的一則訊息或通知引用，不掃描完整歷史 |
| 本機遮蔽 | 先移除 OTP、電話、帳號、身分證、病歷與其他直接識別值 |
| 本機特徵 | 可先抽取要求匯款、索取驗證碼、急迫、連結、冒充與內容不足等結構化特徵 |
| 雲端判讀 | 僅在使用者同意且本機特徵不足時送去識別後必要語意；不可回傳安全保證 |
| 輸出 | 顯示風險理由、建議核實管道與不要匯款或提供驗證碼的提醒 |

## 安全語意

輸出分為高風險、需核實、資訊不足，不使用單一安全／詐騙二元結論。系統不得根據訊息直接執行匯款、開啟連結或回覆敏感資料；若涉及醫療、金融或身份確認，只提供核實步驟。

## 評測重點

• 遮蔽召回：定義的直接識別與 OTP 是否全部移除。

• 必要語意保留：匯款、冒充、急迫與連結等風險線索是否保留。

• 資訊不足處理：沒有足夠內容時是否輸出待核實，而非安全。

• 注入抵抗：訊息中的指令不能改變 allowed_sops 或要求更多資料。

• 模型與規則分開：規則測試、模型判讀與人工答案各自報告。

# 十 核心情境三 手機狀態救援

| 症狀 | 必要狀態 | 本機 SOP | 需確認或限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不能上網 | airplane_mode、network_connected、transport | 開啟網路或飛航設定指引 | 狀態過期先重讀；不改動系統設定 |
| 沒有鈴聲 | dnd_mode、ringer_mode、ring_volume_band | 開啟勿擾或音效設定 | 說明目前狀態；變更前確認 |
| App 看起來壞掉 | foreground_app、network、permission summary | 重試、返回首頁或開啟 App 資訊 | 不讀取無關畫面與通知 |
| 無法判定 | known and unknown flags、snapshot_age | 要求使用者描述或求助家人 | 不猜測、不送完整手機快照 |

## 設計理由

這個情境可作為 Local-first 的對照：大多數判斷只需要少量裝置狀態，不需要聯絡人、訊息、照片或完整畫面。只有當使用者要求更進一步說明且已同意時，才使用結構化狀態與 AI 產生解說。

## 驗收案例

• 飛航模式開啟時，優先指引飛航設定，不先嘗試其他推測。

• 勿擾開啟時，說明可能原因並開啟設定頁，不宣稱已修好。

• 狀態未知或快照過期時先重讀；無法讀取則顯示限制。

• 所有救援操作皆可取消，不使用 Accessibility 靜默變更高風險設定。

# 十一 其餘六類任務的擴充順序

| 順序 | 任務 | 必要新增 | 主要風險 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPEN_APP | App alias 與 package mapping | 可見 App 清單外洩、錯開 App |
| 2 | SET_REMINDER | 時間解析、時區、確認與行事曆寫入 | 時間誤解、敏感提醒內容 |
| 3 | NAVIGATE_TO_PLACE | 本機收藏地點與目的地 token | 精確住址、位置外洩 |
| 4 | CALL_CONTACT | 聯絡人 token、撥號確認 | 打錯對象、電話外洩 |
| 5 | SEND_MESSAGE | 收件人、草稿、內容遮蔽與發送確認 | 錯發、敏感內容、注入 |
| 6 | READ_NOTIFICATION | 通知選取、App 白名單與摘要 | 整批通知、OTP、金融與醫療內容 |

擴充採能力而非情境複製：先新增資料類型、政策、轉換器與 SOP，再讓多個意圖共用。例如 CONTACT_TOKEN 同時服務照片、撥號與傳訊息，但每個 task 使用不同 token，且各自重新確認。

## 進入下一任務的門檻

• 前一任務的正常、未授權、取消、歧義與缺漏測試全部通過。

• Planner Packet 禁用值掃描與跨任務連結測試通過。

• Android 路徑有合法平台 API、失敗回復與使用者確認。

• 評測資料與開發模板隔離，文件更新不混入未完成數字。

# 十二 評測與證據設計

| 面向 | 主要指標 | 資料與分母 | 解讀限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| Privacy | 直接識別外洩、非必要揭露、授權違反、跨任務連結 | 實際產生封包、相關負向案例與 token 對 | 0% 只適用已定義資料與攻擊面 |
| Fidelity | 必要欄位保留、引用可還原、參數一致 | 獨立人工必要欄位與任務答案 | 模板自我一致不能當獨立真值 |
| Utility | SOP 路由、澄清、安全停止、實機完成 | 保留模板家族與實際執行次數 | 開啟畫面不等於任務完成 |
| Engineering | schema、引用、重現、測試與建置 | 全量 v5、單元測試與 Android build | 工程品質不等於隱私效果 |

## 比較組

| 版本 | 說明 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Raw | 完整虛構環境與任務基準 | 表示原本可取得的資訊；不得送入雲端 |
| Masked | 固定欄位遮蔽與假名化，但未做任務白名單 | 區分一般去識別與任務最小揭露 |
| Task Minimal | 政策允許、最小欄位、任務 token 與必要狀態 | 主要方法 |

## 資料切分

規則開發與測試同時按 environment_id 與 template_family 隔離。同一語意家族的改寫不得分散到兩側。核心三情境先全量產生決策，再保留至少 90 筆人工評測，每情境 30 筆並覆蓋正常、取消、未授權、缺漏、歧義與過期。

# 十三 開發階段與里程碑

| 階段 | 時間 | 目標 | 出口條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 決賽基線 | 10 27 至 11 07 | 三情境 v5 引擎、衍生資料、評測、Android 展示、證據包 | 凍結 release 可離線重現 |
| P1 核心 MVP | 決賽後 2 週 | 把 Python 契約移入可被 Android 呼叫的本機服務或共用核心 | 三情境在兩個 Android 版本穩定 |
| P2 能力擴充 | 第 3 至 6 週 | 加入 OPEN_APP、REMINDER、NAVIGATE、CALL、SEND、READ | 九類共用介面與回歸測試 |
| P3 獨立驗證 | 第 7 至 10 週 | 新模板、攻擊測試、裝置矩陣、可用性測試 | 開發與評測資料分離 |
| P4 試點準備 | 第 11 週後 | 同意流程、資料保護影響評估、遙測最小化、發布政策 | 符合法規與商店政策再試點 |

## 決賽前每日關卡

| 日期 | 關卡 |
| --- | --- |
| 10 27 | 凍結 schema、模組介面、輸入雜湊與風險清單 |
| 10 28 至 10 29 | 完成三情境政策、Token、Redaction 與負向案例 |
| 10 30 | 核心三情境 1,728 筆全量轉換與衍生輸出 |
| 10 31 至 11 02 | Android 最小整合、量化評測、實機矩陣與離線備援 |
| 11 03 至 11 05 | 凍結數字、更新展示、完成兩輪主備機演練 |
| 11 06 | 發布凍結、SHA-256、離線包與設備清單 |
| 11 07 | 只使用已演練 release，不現場新增功能 |

# 十四 模組化分工與依賴

| 工作包 | 負責角色 | 主要交付 | 依賴 | 驗收者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 Schema Data | 資料工程 | task schema、fixtures、manifest、split | 無 | 隱私 評測 |
| W2 Policy Privacy | 隱私工程 | decision、reason codes、transform、vault | W1 | 評測 Android |
| W3 Planner SOP | AI 工程 | packet schema、SOP registry、adapter | W2 | 隱私 Android |
| W4 Android UX | Android | task UI、confirmation、executor、evidence | W2 W3 | QA 產品 |
| W5 Evaluation | 評測 | metrics、manual labels、failure report | W1 W2 W3 W4 | 非作者交叉複核 |
| W6 Docs Demo | 文件 展示 | 藍圖、簡報、講稿、QR、Q&A | W5 凍結數字 | 全隊 |
| W7 Release Ops | 發布 現場 | manifest、hash、backup、rollback | 全部 | 指定 release owner |

## 多人協作規則

• 每個工作包有單一 owner，但 schema 與安全規則至少一位 reviewer。

• 跨模組交付同時附 schema、正例、負例、重跑指令、輸入與輸出雜湊。

• 人工標註者不直接使用引擎輸出作答案；至少 20% 由第二人複核。

• 資料或政策介面變更先更新契約與 migration note，再修改呼叫端。

• 功能完成不等於可發布；只有 release owner 可以將通過驗收的版本放入凍結目錄。

# 十五 測試與品質策略

| 層級 | 內容 | 阻擋發布條件 |
| --- | --- | --- |
| 契約測試 | 型別、required、additionalProperties、ID、引用、時間、版本 | 任何未預期欄位被接受 |
| 政策測試 | 授權、取消、確認、過期、權限、STRICT_LOCAL、cloud opt out | 未授權仍 ALLOW 或取消後仍執行 |
| 隱私測試 | 禁用值、Redaction、Token、跨任務連結、audit 殘留 | 直接識別值外洩或 stable token |
| SOP 測試 | 白名單、參數、澄清、未知回應、注入 | 可選任意動作或繞過確認 |
| Android 測試 | 權限拒絕、服務啟停、快照、匯出、清除、旋轉、程序重啟 | 舊 session 寫入新 session 或敏感資料未清除 |
| 端到端 | 三情境正常與失敗、網路中斷、第三方 App 不可用 | 無回復路徑或結果不可重現 |

## 最低自動化命令

.\build.ps1

python -B dataset\AI金孫_合成原始資料集_v5_廣度擴充\test_raw_dataset.py

cd data-template\task-v3 && python -m unittest discover -s tests -v

privacy-engine --input source_raw_v5.json --output derived_v5_core --policy v5-core-1

evaluate --raw source_raw_v5.json --derived derived_v5_core --labels holdout_labels.json

後兩個命令為目標 CLI 契約，須由隱私引擎工作包實作；在完成前不得寫入 README 的已完成指令。

# 十六 發布與證據管理

| 發布區 | 內容 | 禁止項目 |
| --- | --- | --- |
| release code | APK、引擎、policy、schema、SOP、migration note | local.properties、金鑰、個人設定 |
| release data | 公開 Raw、Derived、Pairs、Comparison、README | 真人 Raw、Mapping Vault、私密通知 |
| release evidence | 測試、指標、人工標註摘要、裝置矩陣、影片、失敗清單 | 只有成功截圖、沒有分母的百分比 |
| release presentation | 藍圖、簡報、講稿、QR code、現場備援 | 學校、教師、隊員或雲端帳號識別 |

## 建議目錄

finals/
  contracts/        task schema, planner schema, policy and SOP
  engines/          privacy engine and evaluation CLI
  android/          APK, device matrix and test reports
  data/raw/         immutable synthetic raw datasets
  data/derived/     versioned derived outputs
  evidence/         metrics, failures, labels, captures and videos
  docs/             blueprint, appendix, slides and scripts
  release/          manifest, SHA-256 and rollback notes

## 凍結與回復

每個 release 有唯一版本、建立時間、來源雜湊、測試結果與負責人。決賽或外部展示只讀取 release 目錄；任何後續修改建立新版本。若現場更新失敗，回復最後一次完整演練成功的版本。

# 十七 決賽展示與現場操作

| 時間 | 內容 | 畫面證據 |
| --- | --- | --- |
| 0 00 至 0 40 | 長輩任務與過度揭露問題 | 同一手機可取得資料量與單一任務需求差異 |
| 0 40 至 1 30 | 三層資料與本機隱私代理 | Task Required Accessed Disclosed 流程 |
| 1 30 至 2 45 | 照片分享 | task token、確認與本機還原 |
| 2 45 至 3 45 | 可疑訊息 | 單則選取、Redaction、風險理由與待核實 |
| 3 45 至 4 35 | 手機救援 | Local-first 狀態判斷與設定指引 |
| 4 35 至 5 30 | Raw Masked Task Minimal 比較 | 外洩、非必要揭露、保留與路由指標 |
| 5 30 至 6 00 | 成果、限制與擴充 | 凍結數字、失敗原因與九類任務 roadmap |

## 備援

• 網路中斷改用 offline planner stub，仍顯示實際 policy 與 derived_context。

• 第三方 App 變動時播放同版本錄影，現場改展示本機封包與安全停止。

• 手機投影失敗在 20 秒內切換備機；投影片保留三個關鍵畫面。

• 資料集連結失效時使用唯讀 USB 與本機靜態索引，公開包不含真人資料。

# 十八 待決策事項與下一步

| 決策 | 預設建議 | 需要的證據或負責人 |
| --- | --- | --- |
| 隱私引擎放置 | 先維持 Python CLI 作資料集與評測基準，再抽出可被 Android 呼叫的共用核心 | Android 與隱私工程共同確認封裝 |
| CHECK_MESSAGE 是否上雲 | 先做本機特徵；必要時才傳去識別後語意 | 比較本機規則與雲端效用差異 |
| Executor 自動化程度 | 決賽採引導與系統 UI；高風險動作不自動點擊 | 裝置穩定度與平台政策 |
| 真人資料與測試 | 決賽前不新增真人 Raw；後續先完成同意與資料保護評估 | 指導老師、倫理與法遵確認 |
| Git 與協作平台 | 建立私有 Git 或等價版本庫，release 仍以雜湊固定 | 團隊帳號與權限 |

## 立即開始的五件事

☐ 任命 W1 至 W7 owner，建立 contracts、evidence 與 release 目錄。

☐ 凍結 v5 核心三情境的 task schema、policy decision 與 planner packet。

☐ 將 v3 規則拆成可擴充的 Context Resolver、Policy Engine、Transformer 與 Vault。

☐ 跑完 1,728 筆核心任務並輸出完整失敗清單，再開始 Android 串接。

☐ 以凍結輸出更新展示與 Q&A，主機與備機各完成兩次完整演練。

## 完成判定

後續每次新增任務都必須同時交付資料契約、隱私政策、SOP、Android 回復路徑、Privacy Fidelity Utility 指標與發布證據。只完成畫面、只完成資料生成或只通過工程測試，都不代表該任務已完成。